**Docente: DEISY ACOSTA HAM.**

MATERIA.

**Proyecto II.**

ACTIVIDAD.

UNIDAD III.

**Actividad 2. Reunión para revisión de modificaciones.**



[**Objetivo**](https://desarrolloweb.udgvirtual.udg.mx/mod/assign/view.php?id=1608#collapseOne)

Realizarás la revisión y modificaciones al proyecto de equipo a través de una reunión de trabajo.

[**Instrucciones**](https://desarrolloweb.udgvirtual.udg.mx/mod/assign/view.php?id=1608#collapseTwo)

La reunión para la revisión del proyecto marca el inicio de su finalización antes de ser liberado para su uso. En ésta se establecen las partes que son necesarias y los cambios para su término.

Ya estás en la última unidad del curso y para la entrega de esta actividad necesitarás:

**1. Planear un día de reunión con tus compañeros de equipo en el espacio que estén utilizando para comunicarse.**

Recuerda que entre más pronto la determinen, tendrán más tiempo para desarrollar la actividad. Si consideran necesario pueden dialogar a través de alguna herramienta para videoconferencia.

**2. Revisen los proyectos de los demás integrantes y de cada uno tomen los últimos back log y la última versión de Github**.

**3. Establezcan un calendario de reuniones para revisión de los proyectos y el rol que tomará cada uno de los integrantes para documentarlo.**

**4. Realiza una bitácora en la que plasmes:**

* Las propuestas de modificaciones
* El calendario de reuniones
* El rol de cada participante

**5. Envía tu documento al buzón y espera la retroalimentación por parte de tu asesor.**

**Nombre del equipo.**

**VirtualProyect2.**

**Integrantes del equipo.**

Antonio De Jesus Velazque Cardenas.

Maria Alejandra Palacios Robles.

Ivan Dali Garcia Torres.

**Definiendo roles.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **ROLES** | **PROYECTO** | **NOTAS Y OBS** |
| **Antonio De Jesús Velázquez Cárdenas.** | **SCRUM MASTER** | **SIGEM (SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL )** | **Sin reporte de actividades** |
| María Alejandra Palacios Robles. | DEVELOPMENT TEAM | **SIGEM** (SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL ) | ACTIVOS |
| Iván Dalí García Torres. | PRODUCT OWNER | **SIGEM** (SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL ) | ACTIVOS |

**DAILY SCRUM MEETING** (CALENDARIO DE REUNIONES).

**CALENDARIO DE REUNIONES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DAILY SCRUM MEETING** | | | | | | | |
| **SEMANAS  ACTIVAS** | **DESCRIPCIÓN** | **LUNES** | **MIÉRCOLES** | **VIERNES** | **LUNES  INFORME DE AVANCE** | **VALOR DE SPRINT POINTS** | **ACUMULADO** |
| **SEM 1** | Funciones Básicas de la plataforma. Página principal en funcionamiento. | **14/06/2021** | **16/06/2021** | **18/06/2021** | **21/06/2021** | **974** | **974** |
| **SEM 2** | Funciones secundarias en proceso, para que se pueda generar una interacción con la plataforma. Mediante comentarios y obs de los usuarios. | **21/06/2021** | **23/06/2021** | **25/06/2021** | **28/06/2021** | **2194** | **3168** |
| **SEM 3** | Mejoras a las actividades realizadas en las dos fases anteriores, se genera modelos de UX, UI para que el usuario tenga una experiencia de usabilidad con mejora calidad | **28/06/2021** | **30/06/2021** | **02/07/2021** | **05/07/2021** | **466** | **3634** |
| **SEM 4** | Fase de desarrollo de operaciones y módulos operativos de la app. Mejoras en formas y estructura de la app | **05/07/2021** | **07/07/2021** | **09/07/2021** | **12/07/2021** | **1576** | **5210** |
| **CIERRE** | Actividad integradora. Mejora continua | **12/07/2021** | **14/07/2021** | **16/07/2021** | **18/07/2021** | **50** | **5210** |
| **Comentarios adicionales:** |  |  |  |  | **TOTAL DE PUNTOS** | **5,210** |  |
| *Al inicio de la semana, comparte con tu equipo los back log y el calendario de los Sprints propuesto en la unidad anterior, el desarrollo de los sprint deberán compartirlo son sus compañeros de equipo en Github.* | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**FORMATO DE JUNTAS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FORMATO DE JUNTA O REUNIÓN** | | | | | | | | | | | |
| **Scrum DAILY meeting.** | | | | | | | | | | | |
| **LUGAR DE REUNIÓN:** | | https://us04web.zoom.us/j/78454119902?pwd=UjRUWkNiVk9hMXdmSTlzNEFrekpzQT09 | | | | | | **fecha** | **14/06/2021** | **# REUNIÓN** | |
| **DURACIÓN:** |  | Por motivos de pandemia se programan por medios electrónicos en este caso se genera una dirección de ZOOM | | | | | | **HORA** | **08:30 p. m.** | **1** | |
|  |  | # SEMANA | **1** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # SPRINT | **1** |
| **PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN :** | | | | | | | | | | | |
| **NOMBRE (S):** | | | | | | | **ROLES** | | ASISTIÓ A LA REUNIÓN | | |
| 1.- | Antonio De Jesús Velázquez Cárdenas. | | |  |  |  | SCRUM MASTER |  | **SI** | **NO** |  |
| 2.- | María Alejandra Palacios Robles. | | |  |  |  | PRODUCT OWNER |  | **SI** | NO |  |
| 3.- | Iván Dalí García Torres. | |  |  |  |  | DEVELOPMENT TEAM |  | **SI** | NO |  |
| 4.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DATOS DE LA REUNIÓN.** | | | | | | | | | | | |
| **NOMBRE (S):** | | ¿Qué he hecho desde la última reunión de sincronización para ayudar al equipo a cumplir su objetivo? | | | ¿Qué voy a hacer s partir de este momento para ayudar al equipo a cumplir sus objetivos? | | | ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener que nos impidan conseguir nuestro objetivo | | | |
|
|
| **Dalí** | | revise los Sprints, además empecé generando una sesión en GITHUB para poder alojar como repositorio los que se va generando de los Sprints, hicimos mejoras a los Sprints y agregamos graficas de monitoreo para poder ver los avances que se tiene hasta este momento de los Sprints | | | Empezare a generar el código para poder ver los avances de los Sprints, vamos un poco atrasados pero creo que podemos manejar los avances con los ajustes de los Sprints, para poder ver mejoras significativas en cada uno de los Sprints. | | | E tiempo para poder generar los avances en la programación de los Sprints, pero con la modificación de los Sprints podemos lograr el objetivo. | | | |
|
| **Alejandra** | | Se desarrolló el PRODUCT BACKLOG Y EL SPRINT BACKLOG. | | | Se generan mejoras en los Sprints que se estarán llevando a cabo para poder genera una dinámica más fluida en la generación e los avances, mismo que estaré modifica cando y llevando a cabo en los formatos de SCRUM para poder tener un mejor seguimiento de los avances que se tiene. Además se propone genera una Kanban en TRELLO para poder ver el seguimiento de los Sprints en curso. mismo que se estará presentado en la siguiente sesión de resultados | | | EL tiempo para poder generar los correctos formatos de seguimiento | | | |
|
|  | |  | | |  | | |  | | | |
| **FORMATO DE JUNTA O REUNIÓN** | | | | | | | | | | | |
| **Scrum DAILY meeting.** | | | | | | | | | | | |
| **LUGAR DE REUNIÓN:** | | https://us04web.zoom.us/j/78454119902?pwd=UjRUWkNiVk9hMXdmSTlzNEFrekpzQT09 | | | | | | **fecha** | **16/06/2021** | **# REUNIÓN** | |
| **DURACIÓN:** |  | Por motivos de pandemia se programan por medios electrónicos en este caso se genera una dirección de ZOOM | | | | | | **HORA** | **08:30 p. m.** | **2** | |
|  |  | # SEMANA | **1** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # SPRINT | **1** |
| **PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN :** | | | | | | | | | | | |
| **NOMBRE (S):** | | | | | | | **ROLES** | | ASISTIÓ A LA REUNIÓN | | |
| 1.- | Antonio De Jesús Velázquez Cárdenas. | | |  |  |  | SCRUM MASTER |  | **SI** | **NO** |  |
| 2.- | María Alejandra Palacios Robles. | | |  |  |  | DEVELOPMENT TEAM |  | **SI** | NO |  |
| 3.- | Iván Dalí García Torres. | |  |  |  |  | PRODUCT OWNER |  | **SI** | NO |  |
| 4.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DATOS DE LA REUNIÓN.** | | | | | | | | | | | |
| **NOMBRE (S):** | | ¿Qué he hecho desde la última reunión de sincronización para ayudar al equipo a cumplir su objetivo? | | | ¿Qué voy a hacer s partir de este momento para ayudar al equipo a cumplir sus objetivos? | | | ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener que nos impidan conseguir nuestro objetivo | | | |
|
|
| **Dalí** | | Se Genera modificación alas Sprints y a las historia de usuarios de la primera semana y de la primera iteración | | | apoyar en la programación de los que se tiene que entregar en la primer semana | | | Tiempo y programación así como esperar que se genere lo que está programado para hacer por el DEVELOPMENT Team. | | | |
|
| **Alejandra** | | Se genera módulos de navegación así como logotipo | | | Generare los menús de navegación así como el método de navegación y las imágenes que se presentan en el menú. | | | tiempo y recurso para poder desarrollar lo que se planteó que se entregaría, recursos de desarrollo o habilidades de programación | | | |
|
|  | |  | | |  | | |  | | | |
| **FORMATO DE JUNTA O REUNIÓN** | | | | | | | | | | | |
| **Scrum DAILY meeting.** | | | | | | | | | | | |
| **LUGAR DE REUNIÓN:** | | https://us04web.zoom.us/j/78454119902?pwd=UjRUWkNiVk9hMXdmSTlzNEFrekpzQT09 | | | | | | **fecha** | **18/06/2021** | **# REUNIÓN** | |
| **DURACIÓN:** |  | Por motivos de pandemia se programan por medios electrónicos en este caso se genera una dirección de ZOOM | | | | | | **HORA** | **08:30 p. m.** | **3** | |
|  |  | # SEMANA | **1** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # SPRINT | **1** |
| **PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN :** | | | | | | | | | | | |
| **NOMBRE (S):** | | | | | | | **ROLES** | | ASISTIÓ A LA REUNIÓN | | |
| 1.- | Antonio De Jesús Velázquez Cárdenas. | | |  |  |  | SCRUM MASTER |  | **SI** | **NO** |  |
| 2.- | María Alejandra Palacios Robles. | | |  |  |  | DEVELOPMENT TEAM |  | **SI** | NO |  |
| 3.- | Iván Dalí García Torres. | |  |  |  |  | PRODUCT OWNER |  | **SI** | NO |  |
| 4.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DATOS DE LA REUNIÓN.** | | | | | | | | | | | |
| **NOMBRE (S):** | | ¿Qué he hecho desde la última reunión de sincronización para ayudar al equipo a cumplir su objetivo? | | | ¿Qué voy a hacer s partir de este momento para ayudar al equipo a cumplir sus objetivos? | | | ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener que nos impidan conseguir nuestro objetivo | | | |
|
|
| **Dalí** | | La reunión pasada generamos los menús, generamos el método de navegación, así como la página de registro. | | | generar el formato y vista de la página de registro para poder terminar el primer Sprint | | | tiempo para poder generar el recurso del entregable | | | |
|
| **Alejandra** | | Se generaron modificaciones en sprint y se genera imagines para poder generar vistas previas de los videos | | | modificaciones en la base de la auto de la página de registro | | | tiempo para poder generar el recurso del entregable | | | |
|
|  | |  | | |  | | |  | | | |
| **FORMATO DE JUNTA O REUNIÓN** | | | | | | | | | | | |
| **Scrum DAILY meeting.** | | | | | | | | | | | |
| **LUGAR DE REUNIÓN:** | | https://us04web.zoom.us/j/78454119902?pwd=UjRUWkNiVk9hMXdmSTlzNEFrekpzQT09 | | | | | | **fecha** | **21/06/2021** | **# REUNIÓN** | |
| **DURACIÓN:** |  | Por motivos de pandemia se programan por medios electrónicos en este caso se genera una dirección de ZOOM | | | | | | **HORA** | **08:30 p. m.** | **4** | |
|  |  | # SEMANA | **1** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # SPRINT | **1** |
| **PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN :** | | | | | | | | | | | |
| **NOMBRE (S):** | | | | | | | **ROLES** | | ASISTIÓ A LA REUNIÓN | | |
| 1.- | Antonio De Jesús Velázquez Cárdenas. | | |  |  |  | SCRUM MASTER |  | **SI** | **NO** |  |
| 2.- | María Alejandra Palacios Robles. | | |  |  |  | DEVELOPMENT TEAM |  | **SI** | NO |  |
| 3.- | Iván Dalí García Torres. | |  |  |  |  | PRODUCT OWNER |  | **SI** | NO |  |
| 4.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DATOS DE LA REUNIÓN.** | | | | | | | | | | | |
| **NOMBRE (S):** | | ¿Qué he hecho desde la última reunión de sincronización para ayudar al equipo a cumplir su objetivo? | | | ¿Qué voy a hacer s partir de este momento para ayudar al equipo a cumplir sus objetivos? | | | ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener que nos impidan conseguir nuestro objetivo | | | |
|
|
| **Dalí** | | Se trabajó en la imágenes y en banner de cursos en la parte inferior de la página principal | | | avanzar en la página de comentarios | | | Tiempo… | | | |
|
| **Alejandra** | | trabajo en la base de los nombre y el CSS en los estilos de las paginas hechas colores y tipografías | | | esperar que avance el compañero para poder generar las imágenes y tipografías de la página de comentarios | | | El tiempo para entrega de páginas y esperar que me pasen a mí el trabajo para seguir avanzando. | | | |
|
|  | |  | | |  | | |  | | | |
| **FORMATO DE JUNTA O REUNIÓN** | | | | | | | | | | | |
| **Scrum DAILY meeting.** | | | | | | | | | | | |
| **LUGAR DE REUNIÓN:** | | https://us04web.zoom.us/j/78454119902?pwd=UjRUWkNiVk9hMXdmSTlzNEFrekpzQT09 | | | | | | **fecha** | **23/06/2021** | **# REUNIÓN** | |
| **DURACIÓN:** |  | Por motivos de pandemia se programan por medios electrónicos en este caso se genera una dirección de ZOOM | | | | | | **HORA** | **08:30 p. m.** | **6** | |
|  |  | # SEMANA | **1** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # SPRINT | **1** |
| **PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN :** | | | | | | | | | | | |
| **NOMBRE (S):** | | | | | | | **ROLES** | | ASISTIÓ A LA REUNIÓN | | |
| 1.- | Antonio De Jesús Velázquez Cárdenas. | | |  |  |  | SCRUM MASTER |  | **SI** | **NO** |  |
| 2.- | María Alejandra Palacios Robles. | | |  |  |  | DEVELOPMENT TEAM |  | **SI** | NO |  |
| 3.- | Iván Dalí García Torres. | |  |  |  |  | PRODUCT OWNER |  | **SI** | NO |  |
| 4.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DATOS DE LA REUNIÓN.** | | | | | | | | | | | |
| **NOMBRE (S):** | | ¿Qué he hecho desde la última reunión de sincronización para ayudar al equipo a cumplir su objetivo? | | | ¿Qué voy a hacer s partir de este momento para ayudar al equipo a cumplir sus objetivos? | | | ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener que nos impidan conseguir nuestro objetivo | | | |
|
|
| **Dalí** | | terminamos el banner de cursos ya que no estaba terminado | | | generare el módulo de los comentarios | | | El tiempo para poder terminar | | | |
|
| **Alejandra** | | Genere las imágenes y tipografías | | | esperar a que me envié lo siguientes módulos | | | Tiempo de espera para seguir | | | |
|
|  | |  | | |  | | |  | | | |
| **FORMATO DE JUNTA O REUNIÓN** | | | | | | | | | | | |
| **Scrum DAILY meeting.** | | | | | | | | | | | |
| **LUGAR DE REUNIÓN:** | | https://us04web.zoom.us/j/78454119902?pwd=UjRUWkNiVk9hMXdmSTlzNEFrekpzQT09 | | | | | | **fecha** | **25/06/2021** | **# REUNIÓN** | |
| **DURACIÓN:** |  | Por motivos de pandemia se programan por medios electrónicos en este caso se genera una dirección de ZOOM | | | | | | **HORA** | **08:30 p. m.** | **7** | |
|  |  | # SEMANA | **1** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # SPRINT | **1** |
| **PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN :** | | | | | | | | | | | |
| **NOMBRE (S):** | | | | | | | **ROLES** | | ASISTIÓ A LA REUNIÓN | | |
| 1.- | Antonio De Jesús Velázquez Cárdenas. | | |  |  |  | SCRUM MASTER |  | **SI** | **NO** |  |
| 2.- | María Alejandra Palacios Robles. | | |  |  |  | DEVELOPMENT TEAM |  | **SI** | NO |  |
| 3.- | Iván Dalí García Torres. | |  |  |  |  | PRODUCT OWNER |  | **SI** | NO |  |
| 4.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DATOS DE LA REUNIÓN.** | | | | | | | | | | | |
| **NOMBRE (S):** | | ¿Qué he hecho desde la última reunión de sincronización para ayudar al equipo a cumplir su objetivo? | | | ¿Qué voy a hacer s partir de este momento para ayudar al equipo a cumplir sus objetivos? | | | ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener que nos impidan conseguir nuestro objetivo | | | |
|
|
| **Dalí** | | Se generar módulo de comentarios para poder avanzar en el proyecto | | | terminar el módulo de comentarios | | | tiempo | | | |
|
| **Alejandra** | | se generar tipografía e imágenes | | | terminar módulo de comentarios | | | El tiempo lo tenemos muy corto. | | | |
|
|  | |  | | |  | | |  | | | |
| **FORMATO DE JUNTA O REUNIÓN** | | | | | | | | | | | |
| **Scrum DAILY meeting.** | | | | | | | | | | | |
| **LUGAR DE REUNIÓN:** | | https://us04web.zoom.us/j/78454119902?pwd=UjRUWkNiVk9hMXdmSTlzNEFrekpzQT09 | | | | | | **fecha** | **28/06/2021** | **# REUNIÓN** | |
| **DURACIÓN:** |  | Por motivos de pandemia se programan por medios electrónicos en este caso se genera una dirección de ZOOM | | | | | | **HORA** | **08:30 p. m.** | **8** | |
|  |  | # SEMANA | **1** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # SPRINT | **1** |
| **PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN :** | | | | | | | | | | | |
| **NOMBRE (S):** | | | | | | | **ROLES** | | ASISTIÓ A LA REUNIÓN | | |
| 1.- | Antonio De Jesús Velázquez Cárdenas. | | |  |  |  | SCRUM MASTER |  | **SI** | **NO** |  |
| 2.- | María Alejandra Palacios Robles. | | |  |  |  | DEVELOPMENT TEAM |  | **SI** | NO |  |
| 3.- | Iván Dalí García Torres. | |  |  |  |  | PRODUCT OWNER |  | **SI** | NO |  |
| 4.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DATOS DE LA REUNIÓN.** | | | | | | | | | | | |
| **NOMBRE (S):** | | ¿Qué he hecho desde la última reunión de sincronización para ayudar al equipo a cumplir su objetivo? | | | ¿Qué voy a hacer s partir de este momento para ayudar al equipo a cumplir sus objetivos? | | | ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener que nos impidan conseguir nuestro objetivo | | | |
|
|
| **Dalí** | | agregamos funciones de MS AL módulo de comentarios | | | terminar módulo de cursos en funciones de MS. | | | Tiempo | | | |
|
| **Alejandra** | | ajustes al backlog y cambios | | | seguir avanzando con las imagen que me soliciten | | | Tiempo | | | |
|
|  | |  | | |  | | |  | | | |
| **FORMATO DE JUNTA O REUNIÓN** | | | | | | | | | | | |
| **Scrum DAILY meeting.** | | | | | | | | | | | |
| **LUGAR DE REUNIÓN:** | | https://us04web.zoom.us/j/78454119902?pwd=UjRUWkNiVk9hMXdmSTlzNEFrekpzQT09 | | | | | | **fecha** | **30/06/2021** | **# REUNIÓN** | |
| **DURACIÓN:** |  | Por motivos de pandemia se programan por medios electrónicos en este caso se genera una dirección de ZOOM | | | | | | **HORA** | **08:30 p. m.** | **9** | |
|  |  | # SEMANA | **1** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # SPRINT | **1** |
| **PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN :** | | | | | | | | | | | |
| **NOMBRE (S):** | | | | | | | **ROLES** | | ASISTIÓ A LA REUNIÓN | | |
| 1.- | Antonio De Jesús Velázquez Cárdenas. | | |  |  |  | SCRUM MASTER |  | **SI** | **NO** |  |
| 2.- | María Alejandra Palacios Robles. | | |  |  |  | DEVELOPMENT TEAM |  | **SI** | NO |  |
| 3.- | Iván Dalí García Torres. | |  |  |  |  | PRODUCT OWNER |  | **SI** | NO |  |
| 4.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DATOS DE LA REUNIÓN.** | | | | | | | | | | | |
| **NOMBRE (S):** | | ¿Qué he hecho desde la última reunión de sincronización para ayudar al equipo a cumplir su objetivo? | | | ¿Qué voy a hacer s partir de este momento para ayudar al equipo a cumplir sus objetivos? | | | ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener que nos impidan conseguir nuestro objetivo | | | |
|
|
| **Dalí** | |  | | |  | | |  | | | |
|
| **Alejandra** | |  | | |  | | |  | | | |
|
|  | |  | | |  | | |  | | | |

**Product backlog:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLE** | **Identificador (ID) de la Historia** | **Enunciado de la Historia** | **Alias** | **Estado** | **Dimensión / Esfuerzo** | **SEM** | **Interacción  (Sprint)** | **Comentarios** | **DIMENSIÓN DE ESFUERZO** |
| INICIO | 1-/ PINICIO/DALÍ-LOG-/LAYOUT | Se necesita desarrollar Prototipo y esquema general, con la finalidad de generar estándares de diseño y funcionalidad UX-UI | LAYOUT | **BACKLOG AUTORIZADO** | **178** | **2** | SPRINT BACKLOG-SEM2 | \*Usar diseño a escala real. \*\*A un 50% de semejanza con el entregable final. | **53.4** |
| PINICIO | 2-/ PINICIO/DALÍ-LOG-/Tipografía | Se necesita desarrollar Diseño de tipografía y estilos con la finalidad de estandarizar diseños y generar identidad de marca. | Tipografía | **BACKLOG AUTORIZADO** | **288** | **3** | SPRINT BACKLOG-SEM3 | \*Diseño de tipografía general. | **86.4** |
| PINICIO | 3-/ PINICIO/DALÍ-LOG-/BANNER | Se necesita desarrollar Banner´s de publicidad buscando colocar los sku de oportunidad. | BANNER | **BACKLOG AUTORIZADO** | **288** | **2** | SPRINT BACKLOG-SEM2 | \*Definir como se empleará la publicidad grafica | **86.4** |
| PINICIO | 4-/ PINICIO/DALÍ-LOG-/MENÚ | Se necesita desarrollar Diseño de Menús de navegación con la finalidad de generar estándares de diseño y funcionalidad UX-UI | MENÚ | **HECHO Y EN PRODUCCIÓN** | **178** | **1** | SPRINT BACKLOG-SEM1 | \*Diseñar menú de navegación por modelo de tamaño de responsive web Desing. | **178** |
| PREGISTRO\_CONTACTO | 5-/ PREGISTRO\_CONTACTO/DALI-LOG-/CAMPOS | Se requiere diseñar los campos que tendrá en registro principal para los beneficios de usuarios registrados | CAMPOS | **BACKLOG AUTORIZADO** | **110** | **2** | SPRINT BACKLOG-SEM2 | \*Diseño de los campos que se atendrán y de qué tipo para poder hacer más rápido los cuestionarios. \*\*Diseñar que los campos sea de llenado automático e inteligente. | **33** |
| PREGISTRO\_CONTACTO | 6-/ PREGISTRO\_CONTACTO/DALI-LOG-/SERVIDOR | Se requiere alojar la información en una base de datos en el host o servidor | SERVIDOR | **HECHO Y EN PRODUCCIÓN** | **42** | **1** | SPRINT BACKLOG-SEM1 | \*Definir cómo es que se llevaran a cabo los registros de los campos en el servidor. | **42** |
| PREGISTRO\_CONTACTO | 7-/ PREGISTRO\_CONTACTO/DALI-LOG-/LOGIN | Se requiere diseñar el layout de cómo estará la página de LOGIN | LOGIN | **HECHO Y EN PRODUCCIÓN** | **178** | **1** | SPRINT BACKLOG-SEM1 | \*Generar el Layout de página \*\*Generar layout en formato responsive | **178** |
| PAPRENDIZAJE\_PORTAL | 8-/ PAPRENDIZAJE\_PORTAL/DALI-LOG-/DISEÑO\_LAYOUT | Se requiere diseñar el layout de cómo estará la página o el portal de aprendizaje. | DISEÑO\_LAYOUT | **BACKLOG AUTORIZADO** | **288** | **2** | SPRINT BACKLOG-SEM2 | \*Generar el Layout de página \*\*Generar layout en formato responsive | **86.4** |
| PAPRENDIZAJE\_PORTAL | 9-/ PAPRENDIZAJE\_PORTAL/DALI-LOG-/MENÚ PORTAL | Diseño de menús principales para poder navegar el en portal de usuarios. | MENU\_PORTAL | **BACKLOG AUTORIZADO** | **288** | **2** | SPRINT BACKLOG-SEM2 | \*Usar diseño a escala real. \*\*A un 50% de semejanza con el entregable final. | **86.4** |
| PAPRENDIZAJE\_PORTAL | 10-/ PAPRENDIZAJE\_PORTAL/DALI-LOG-/NAVEGACIÓN | Se requiere diseñar el modelo de navegación del portal de aprendizaje. | NAVEGACIÓN | **HECHO Y EN PRODUCCIÓN** | **288** | **1** | SPRINT BACKLOG-SEM1 | \*Definir cómo es que los usuarios podrán navegar en la página para poder establecer métodos de usabilidad. | **288** |
| PAPRENDIZAJE\_PORTAL | 11-/ PAPRENDIZAJE\_PORTAL/DALI-LOG-/LINK'S | Se requiere definir lugar de link's para consulta de documentos externos. | LINK'S | **HECHO Y EN PRODUCCIÓN** | **178** | **1** | SPRINT BACKLOG-SEM1 | \*Definir los lugares y formatos de los link's externos para poder ser identificados por el usuarios, por ejemplo que se abran en una nueva pestaña o página para evitar que se abandone la que están usando actualmente. | **178** |
| PCOMENTARIOS\_CALIF | 12-/ PCOMENTARIOS\_CALIF/DALI-LOG-/COMENT\_LAYOUT | Se requiere diseñar el layout de cómo estará la página o el portal de comentarios. | COMENT\_LAYOUT | **BACKLOG AUTORIZADO** | **288** | **2** | SPRINT BACKLOG-SEM2 | \*Generar el Layout de página \*\*Generar layout en formato responsive | **86.4** |
| PCOMENTARIOS\_CALIF | 13-/ PCOMENTARIOS\_CALIF/DALI-LOG-/CALIFICACIÓN | Definir cómo será la calificación de los usuarios | CALIFICACIÓN | **BACKLOG AUTORIZADO** | **178** | **2** | SPRINT BACKLOG-SEM2 | \*definir cómo será el formato de calificación de los usuario si la pagina | **53.4** |
| PCOMENTARIOS\_CALIF | 14-/ PCOMENTARIOS\_CALIF/DALI-LOG-/PUBLICACIÓN | Se requiere definir una validación de los comentarios para poder evitar comentarios que puedan ser agresivos u ofensivos | PUBLICACIÓN | **BACKLOG AUTORIZADO** | **178** | **4** | SPRINT BACKLOG-SEM4 | \*Validación de los comentarios antes de su publicación. | **53.4** |
| PCOMENTARIOS\_CALIF | 15-/ PCOMENTARIOS\_CALIF/DALI-LOG-/CARACTERES | Definir el número de caracteres y gráficos en los comentarios que se generen. | CARACTERES | **BACKLOG AUTORIZADO** | **178** | **4** | SPRINT BACKLOG-SEM4 | \*definir caracteres en total a publicar | **53.4** |
| PCOMENTARIOS\_CALIF | 16-/ PCOMENTARIOS\_CALIF/DALI-LOG-/DESCRIPCION | Se genera descripción del taller que se está visualizando en pantalla principal | DESCRIPCION | **HECHO Y EN PRODUCCIÓN** | **42** | **1** | SPRINT BACKLOG-SEM1 | Definir descripción de los taller que se está presentando en la pantalla principal | **42** |
| PEXAMEN\_VOCA | 17-/ PEXAMEN\_VOCA/DALI-LOG-/LAYOUT\_EXAMEN | Se requiere diseñar el layout de cómo estará la página DE EXAMEN. | LAYOUT\_EXAMEN | **BACKLOG AUTORIZADO** | **466** | **4** | SPRINT BACKLOG-SEM4 | \*Diseño de página de examen | **139.8** |
| PEXAMEN\_VOCA | 18-/ PEXAMEN\_VOCA/DALI-LOG-/CAMPOS\_EXAMEN | Se requiere diseñar los campos de formularios. | CAMPOS\_EXAMEN | **BACKLOG AUTORIZADO** | **178** | **3** | SPRINT BACKLOG-SEM3 | \*Diseño de formularios de examen. | **53.4** |
| PEXAMEN\_VOCA | 19-/ PEXAMEN\_VOCA/DALI-LOG-/LOGOTIPO | Como sponsor del sistema requiero poder ver el logotipo de la plataforma en la página o plataforma | LOGOTIPO | **HECHO Y EN PRODUCCIÓN** | **68** | **1** | SPRINT BACKLOG-SEM1 | Diseño de logotipo para poder presentarlo en la plataforma | **68** |
| PEXAMEN\_VOCA | 20-/ PEXAMEN\_VOCA/DALI-LOG-/RESPUESTA | Se requiere diseñar el tipo de documento que se genere como respuesta a al formulario. | RESPUESTA | **BACKLOG AUTORIZADO** | **288** | **2** | SPRINT BACKLOG-SEM2 | \*Diseño de documento que se generar como respuesta | **86.4** |
| PCERTIFICACION\_FINALIZACION | 21-/ PCERTIFICACION\_FINALIZACION/DALI-LOG-/ALERTA | Se requiere generar una alerta de finalización de cursos | ALERTA | **BACKLOG AUTORIZADO** | **288** | **2** | SPRINT BACKLOG-SEM2 | \*Diseño de alertas y de qué tipo, ejemplo PopApp's, | **86.4** |
| PCERTIFICACION\_FINALIZACION | 22-/ PCERTIFICACION\_FINALIZACION/DALI-LOG-/CERTIFICACIÓN | Se requiere generar un documento y su formato para certificar la finalización de los cursos | CERTIFICACIÓN | **BACKLOG AUTORIZADO** | **754** | **4** | SPRINT BACKLOG-SEM4 | \*Generación de documento de finalización. | **226.2** |

**FORMATO DE SPRINT BACKLOGSRINT BACKLOG.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID DE LA HISTORIA | Estimado original HRS. | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | TOTAL | Revisión del Sprint | TOTA DE HRS POR HISTORIA | PLANNING  POKER |
| **PINICIO-1/DALÍ-LOG- ALIAS-LAYOUT** | **Se necesita desarrollar Prototipo y esquema general, con la finalidad de generar estándares de diseño y funcionalidad UX-UI** | | | | | | | **18** | **21** |
| **PINICIO-1/DALÍ-LOG- ALIAS-LAYOUT TAREA #1** | 2 | 2 | 2 |  |  | 4 | Sin revisar |  |  |
| **PINICIO-1/DALÍ-LOG- ALIAS-LAYOUT TAREA #2** | 2 | 2 |  |  |  | 2 | Sin revisar |  | **DURACIÓN EN SEMANA** |
| **PINICIO-1/DALÍ-LOG- ALIAS-LAYOUT TAREA #3** | 8 |  | 4 | 2 | 2 | 8 | Sin revisar |  | **4** |
| **PINICIO-1/DALÍ-LOG- ALIAS-LAYOUT TAREA#4** | 4 |  |  |  | 4 | 4 | Sin revisar. |  |  |
| **PINICIO-2/DALÍ-LOG- ALIAS-Tipografía** | **Se necesita desarrollar Diseño de tipografía y estilos con la finalidad de estandarizar diseños y generar identidad de marca.** | | | | | | | **4** | **13** |
| **PINICIO-2/DALÍ-LOG- ALIAS-Tipografía TAREA #1** | 2 | 2 |  |  |  | 2 | Sin revisar |  | **DURACIÓN EN SEMANA** |
| **PINICIO-2/DALÍ-LOG- ALIAS-Tipografía TAREA #2** | 2 | 2 |  |  |  | 2 | Sin revisar |  | **1** |
| **PINICIO-3/DALÍ-LOG- ALIAS-BANNER** | **Se necesita desarrollar Banner´s de publicidad buscando colocar los sku de oportunidad.** | | | | | | | **6** | **5** |
| **PINICIO-3/DALÍ-LOG- ALIAS-BANNER TAREA #1** | 2 |  |  | 2 |  | 2 | Sin revisar |  | **DURACIÓN EN SEMANA** |
| **PINICIO-3/DALÍ-LOG- ALIAS-BANNER TAREA #2** | 2 |  | 2 |  |  | 2 | Sin revisar |  | **3** |
| **PINICIO-3/DALÍ-LOG- ALIAS-BANNER TAREA #3** | 2 |  | 2 |  |  | 2 | Sin revisar |  |  |
| **PINICIO-4/DALÍ-LOG- ALIAS-MENÚ** | **Se necesita desarrollar Diseño de Menús de navegación con la finalidad de generar estándares de diseño y funcionalidad UX-UI** | | | | | | | **13** | **55** |
| **PINICIO-4/DALÍ-LOG- ALIAS-MENÚ TAREA #1** | 2 |  | 2 |  |  | 2 | Sin revisar |  |  |
| **PINICIO-4/DALÍ-LOG- ALIAS-MENÚ TAREA #2** | 3 | 3 |  |  |  | 3 | Sin revisar |  | **DURACIÓN EN SEMANA** |
| **PINICIO-4/DALÍ-LOG- ALIAS-MENÚ TAREA #3** | 3 |  | 3 |  |  | 3 | Sin revisar |  | **2** |
| **PINICIO-4/DALÍ-LOG- ALIAS-MENÚ TAREA #4** | 3 |  | 2 |  |  | 2 | Sin revisar |  |  |
| **PINICIO-4/DALÍ-LOG- ALIAS-MENÚ TAREA #5** | 3 |  | 3 |  |  | 3 | Sin revisar |  |  |
| **PREGISTRO\_CONTACTO-1/DALI-LOG- ALIAS-CAMPOS** | **Se requiere diseñar los campos que tendrá en registro principal para los beneficios de usuarios registrados** | | | | | | | **20** | **8** |
| **PREGISTRO\_CONTACTO-1/DALI-LOG- ALIAS-CAMPOS TAREA #1** | 4 | 2 | 2 |  |  | 4 | Sin revisar |  |  |
| **PREGISTRO\_CONTACTO-1/DALI-LOG- ALIAS-CAMPOS TAREA #2** | 6 | 2 | 2 | 2 |  | 6 | Sin revisar |  | **DURACIÓN EN SEMANA** |
| **PREGISTRO\_CONTACTO-1/DALI-LOG- ALIAS-CAMPOS TAREA #3** | 4 |  | 2 | 2 |  | 4 | Sin revisar |  | **4** |
| **PREGISTRO\_CONTACTO-1/DALI-LOG- ALIAS-CAMPOS TAREA #4** | 6 | 2 | 2 | 2 |  | 6 | Sin revisar |  |  |
| **PREGISTRO\_CONTACTO-2/DALI-LOG- ALIAS-SERVIDOR** | **Se requiere alojar la información en una base de datos en el host o servidor** | | | | | | | **18** | **89** |
| **PREGISTRO\_CONTACTO-2/DALI-LOG- ALIAS-SERVIDOR TAREA #1** | 2 | 2 |  |  |  | 2 | Sin revisar |  | **DURACIÓN EN SEMANA** |
| **PREGISTRO\_CONTACTO-2/DALI-LOG- ALIAS-SERVIDOR TAREA #2** | 4 | 2 | 2 |  |  | 4 | Sin revisar |  | **4** |
| **PREGISTRO\_CONTACTO-2/DALI-LOG- ALIAS-SERVIDOR TAREA #3** | 12 | 2 | 2 | 6 | 2 | 12 | Sin revisar |  |  |
| **PREGISTRO\_CONTACTO-3/DALI-LOG- ALIAS-DISEÑO\_LAYOUT** | **Se requiere diseñar el layout de cómo estará la página de LOGIN** | | | | | | | **14** | **13** |
| **PREGISTRO\_CONTACTO-3/DALI-LOG- ALIAS-DISEÑO\_LAYOUT TAREA #1** | 6 | 2 | 2 | 2 |  | 6 | Sin revisar |  | **DURACIÓN EN SEMANA** |
| **PREGISTRO\_CONTACTO-3/DALI-LOG- ALIAS-DISEÑO\_LAYOUT TAREA #2** | 4 | 2 | 2 |  |  | 4 | Sin revisar |  | **3** |
| **PREGISTRO\_CONTACTO-3/DALI-LOG- ALIAS-DISEÑO\_LAYOUT TAREA #3** | 4 | 2 | 2 |  |  | 4 | Sin revisar |  |  |
| **PAPRENDIZAJE\_PORTAL-1/DALI-LOG- ALIAS-DISEÑO\_LAYOUT** | **Se requiere diseñar el layout de cómo estará la página o el portal de aprendizaje.** | | | | | | | **40** | **13** |
| **PAPRENDIZAJE\_PORTAL-1/DALI-LOG- ALIAS-DISEÑO\_LAYOUT TAREA #1** | 8 | 4 | 2 | 2 |  | 8 | Sin revisar |  |  |
| **PAPRENDIZAJE\_PORTAL-1/DALI-LOG- ALIAS-DISEÑO\_LAYOUT TAREA #2** | 12 | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 | Sin revisar |  | **DURACIÓN EN SEMANA** |
| **PAPRENDIZAJE\_PORTAL-1/DALI-LOG- ALIAS-DISEÑO\_LAYOUT TAREA #3** | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | Sin revisar |  | **4** |
| **PAPRENDIZAJE\_PORTAL-1/DALI-LOG- ALIAS-DISEÑO\_LAYOUT TAREA #4** | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | Sin revisar |  |  |
| **PAPRENDIZAJE\_PORTAL-2/DALI-LOG- ALIAS-DISEÑO\_LAYOUT** | **Diseño de menús principales para poder navegar el en portal de usuarios.** | | | | | | | **28** | **21** |
| **PAPRENDIZAJE\_PORTAL-2/DALI-LOG- ALIAS-MENU\_PORTAL TAREA #1** | 4 | 2 | 2 |  |  | 4 | Sin revisar |  |  |
| **PAPRENDIZAJE\_PORTAL-2/DALI-LOG- ALIAS-MENU\_PORTAL TAREA #2** | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | Sin revisar |  | **DURACIÓN EN SEMANA** |
| **PAPRENDIZAJE\_PORTAL-2/DALI-LOG- ALIAS-MENU\_PORTAL TAREA #3** | 4 | 2 | 2 |  |  | 4 | Sin revisar |  | **4** |
| **PAPRENDIZAJE\_PORTAL-2/DALI-LOG- ALIAS-MENU\_PORTAL TAREA #4** | 8 | 2 | 2 | 4 |  | 8 | Sin revisar |  |  |
| **PAPRENDIZAJE\_PORTAL-2/DALI-LOG- ALIAS-MENU\_PORTAL TAREA #5** | 4 | 2 | 2 |  |  | 4 | Sin revisar |  |  |
| **PAPRENDIZAJE\_PORTAL-3/DALI-LOG- ALIAS-DISEÑO\_LAYOUT** | **Se requiere diseñar el modelo de navegación del portal de aprendizaje.** | | | | | | | **18** | **3** |
| **PAPRENDIZAJE\_PORTAL-3/DALI-LOG- ALIAS-NAVEGACIÓN TAREA #1** | 4 | 2 | 2 |  |  | 4 | Sin revisar |  | **DURACIÓN EN SEMANA** |
| **PAPRENDIZAJE\_PORTAL-3/DALI-LOG- ALIAS-NAVEGACIÓN TAREA #2** | 6 | 2 | 2 | 2 |  | 6 | Sin revisar |  | **3** |
| **PAPRENDIZAJE\_PORTAL-3/DALI-LOG- ALIAS-NAVEGACIÓN TAREA #3** | 8 | 4 | 2 | 2 |  | 8 | Sin revisar |  |  |
| **PAPRENDIZAJE\_PORTAL-4/DALI-LOG- ALIAS-DISEÑO\_LAYOUT** | **Se requiere definir lugar de link's para consulta de documentos externos.** | | | | | | | **12** | **5** |
| **PAPRENDIZAJE\_PORTAL-4/DALI-LOG- ALIAS-LINK'S TAREA #1** | 4 | 2 | 2 |  |  | 4 | Sin revisar |  | **DURACIÓN EN SEMANA** |
| **PAPRENDIZAJE\_PORTAL-4/DALI-LOG- ALIAS-LINK'S TAREA #2** | 4 | 2 | 2 |  |  | 4 | Sin revisar |  | **2** |
| **PAPRENDIZAJE\_PORTAL-4/DALI-LOG- ALIAS-LINK'S TAREA #3** | 4 | 2 | 2 |  |  | 4 | Sin revisar |  |  |
| **PCOMENTARIOS\_CALIF-1/DALI-LOG- ALIAS-DISEÑO\_LAYOUT** | **Se requiere diseñar el layout de cómo estará la página o el portal de comentarios.** | | | | | | | **18** | **13** |
| **PCOMENTARIOS\_CALIF-1/DALI-LOG- ALIAS-COMENT\_LAYOUT TAREA #1** | 8 | 4 | 2 | 2 |  | 8 | Sin revisar |  |  |
| **PCOMENTARIOS\_CALIF-1/DALI-LOG- ALIAS-COMENT\_LAYOUT TAREA #2** | 6 | 2 | 3 | 1 |  | 6 | Sin revisar |  | **DURACIÓN EN SEMANA** |
| **PCOMENTARIOS\_CALIF-1/DALI-LOG- ALIAS-COMENT\_LAYOUT TAREA #3** | 4 | 2 | 2 |  |  | 4 | Sin revisar |  | **3** |
| **PCOMENTARIOS\_CALIF-2/DALI-LOG- ALIAS-DISEÑO\_LAYOUT** | **Definir cómo será la calificación de los usuarios** | | | | | | | **38** | **21** |
| **PCOMENTARIOS\_CALIF-2/DALI-LOG- ALIAS-CALIFICACIÓN TAREA #1** | 8 | 4 | 2 | 2 |  | 8 | Sin revisar |  |  |
| **PCOMENTARIOS\_CALIF-2/DALI-LOG- ALIAS-CALIFICACIÓN TAREA #2** | 12 | 4 | 4 | 4 |  | 12 | Sin revisar |  | **DURACIÓN EN SEMANA** |
| **PCOMENTARIOS\_CALIF-2/DALI-LOG- ALIAS-CALIFICACIÓN TAREA #3** | 8 |  | 2 | 2 | 4 | 8 | Sin revisar |  | **4** |
| **PCOMENTARIOS\_CALIF-2/DALI-LOG- ALIAS-CALIFICACIÓN TAREA #4** | 10 |  | 4 | 2 | 4 | 10 | Sin revisar |  |  |
| **PCOMENTARIOS\_CALIF-3/DALI-LOG- ALIAS-DISEÑO\_LAYOUT** | **#N/A** | | | | | | | **16** | **13** |
| **PCOMENTARIOS\_CALIF-3/DALI-LOG- ALIAS-PUBLICACIÓN TAREA #1** | 4 | 2 | 2 |  |  | 4 | Sin revisar |  |  |
| **PCOMENTARIOS\_CALIF-3/DALI-LOG- ALIAS-PUBLICACIÓN TAREA #2** | 4 | 2 | 2 |  |  | 4 | Sin revisar |  | **DURACIÓN EN SEMANA** |
| **PCOMENTARIOS\_CALIF-3/DALI-LOG- ALIAS-PUBLICACIÓN TAREA #3** | 8 | 4 | 2 | 2 |  | 8 | Sin revisar |  | **4** |
| **PCOMENTARIOS\_CALIF-4/DALI-LOG- ALIAS-DISEÑO\_LAYOUT** | **Definir el número de caracteres y gráficos en los comentarios que se generen.** | | | | | | | **6** | **34** |
| **PCOMENTARIOS\_CALIF-4/DALI-LOG- ALIAS-CARACTERES TAREA #1** | 6 | 6 |  |  |  | 6 | Sin revisar |  | **1** |
| **PCOMENTARIOS\_CALIF-5/DALI-LOG- ALIAS-DISEÑO\_LAYOUT** | **Se genera descripción del taller que se está visualizando en pantalla principal** | | | | | | | **12** | **8** |
| **PCOMENTARIOS\_CALIF-5/DALI-LOG- ALIAS-TIEMPO TAREA #1** | 8 | 2 | 2 | 4 |  | 8 | Sin revisar |  | **DURACIÓN EN SEMANA** |
| **PCOMENTARIOS\_CALIF-5/DALI-LOG- ALIAS-TIEMPO TAREA #2** | 4 | 2 | 2 |  |  | 4 | Sin revisar |  | **3** |
| **PEXAMEN\_VOCA-1/DALI-LOG- ALIAS-DISEÑO\_LAYOUT** | **Se requiere diseñar el layout de cómo estará la página DE EXAMEN.** | | | | | | | **24** | **21** |
| **PEXAMEN\_VOCA-1/DALI-LOG- ALIAS-LAYOUT\_EXAMEN TAREA #1** | 12 |  | 4 | 4 | 4 | 12 | Sin revisar |  | **DURACIÓN EN SEMANA** |
| **PEXAMEN\_VOCA-1/DALI-LOG- ALIAS-LAYOUT\_EXAMEN TAREA #2** | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | Sin revisar |  | **4** |
| **PEXAMEN\_VOCA-2/DALI-LOG- ALIAS-DISEÑO\_LAYOUT** | **Se requiere diseñar los campos de formularios.** | | | | | | | **36** | **13** |
| **PEXAMEN\_VOCA-2/DALI-LOG- ALIAS-CAMPOS\_EXAMEN TAREA #1** | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | Sin revisar |  |  |
| **PEXAMEN\_VOCA-2/DALI-LOG- ALIAS-CAMPOS\_EXAMEN TAREA #2** | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | Sin revisar |  | **DURACIÓN EN SEMANA** |
| **PEXAMEN\_VOCA-2/DALI-LOG- ALIAS-CAMPOS\_EXAMEN TAREA #3** | 4 | 2 | 2 |  |  | 4 | Sin revisar |  | **4** |
| **PEXAMEN\_VOCA-3/DALI-LOG- ALIAS-DISEÑO\_LAYOUT** | **Como sponsor del sistema requiero poder ver el logotipo de la plataforma en la página o plataforma** | | | | | | | **4** | **13** |
| **PEXAMEN\_VOCA-3/DALI-LOG- ALIAS-SERVIDOR TAREA #1** | 4 | 2 | 2 |  |  | 4 | Sin revisar |  | **2** |
| **PEXAMEN\_VOCA-4/DALI-LOG- ALIAS-DISEÑO\_LAYOUT** | **Se requiere diseñar el tipo de documento que se genere como respuesta a al formulario.** | | | | | | | **30** | **55** |
| **PEXAMEN\_VOCA-4/DALI-LOG- ALIAS-RESPUESTA TAREA #1** | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | Sin revisar |  |  |
| **PEXAMEN\_VOCA-4/DALI-LOG- ALIAS-RESPUESTA TAREA #2** | 10 | 4 | 4 | 2 |  | 10 | Sin revisar |  | **DURACIÓN EN SEMANA** |
| **PEXAMEN\_VOCA-4/DALI-LOG- ALIAS-RESPUESTA TAREA #3** | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | Sin revisar |  | **4** |
| **PCERTIFICACION\_FINALIZACION-1/DALI-LOG- ALIAS-DISEÑO\_LAYOUT** | **Se requiere generar una alerta de finalización de cursos** | | | | | | | **30** | **21** |
| **PCERTIFICACION\_FINALIZACION-1/DALI-LOG- ALIAS-ALERTA TAREA #1** | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | Sin revisar |  |  |
| **PCERTIFICACION\_FINALIZACION-1/DALI-LOG- ALIAS-ALERTA TAREA #2** | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | Sin revisar |  | **DURACIÓN EN SEMANA** |
| **PCERTIFICACION\_FINALIZACION-1/DALI-LOG- ALIAS-ALERTA TAREA #3** | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | Sin revisar |  | **4** |
| **PCERTIFICACION\_FINALIZACION-2/DALI-LOG- ALIAS-DISEÑO\_LAYOUT** | **Se requiere generar un documento y su formato para certificar la finalización de los cursos** | | | | | | | **30** | **144** |
| **PCERTIFICACION\_FINALIZACION-2/DALI-LOG- ALIAS-CERTIFICACIÓN TAREA #1** | 10 |  | 5 | 5 |  | 10 | Sin revisar |  |  |
| **PCERTIFICACION\_FINALIZACION-2/DALI-LOG- ALIAS-CERTIFICACIÓN TAREA #2** | 10 |  | 5 | 5 |  | 10 | Sin revisar |  | **DURACIÓN EN SEMANA** |
| **PCERTIFICACION\_FINALIZACION-2/DALI-LOG- ALIAS-CERTIFICACIÓN TAREA #3** | 10 |  | 5 | 5 |  | 10 | Sin revisar |  | **3** |

Graficas.

Burndown Chart

En esta grafica se presentan el total de los puntos del todas las hitorias de usurio asi como las fechas de reuniones, ya que ne cada reunion se modifica esta grafica para poder ver el avance general en cuanto a los history points.

Control de Sprint

En esta grafica medimo los sprints generales como es que vamos en el avance muy general de cada sprint que esta medido por semana en total son 4 srint los que dura el proyecto donde hasta el dia de hoy tenemos 22 hostorias de usuarios.

Control de Sprint ACUMULADO.


En esta grafica medimos el acumuldado de las histori ponits por sprint, es decir … el sprint 1 VALE 104 history ponits, el sprint 2 vale 256, el sprint 3 vale 206, el sprint 4 vale 560, pero como la grafica es de acumulados ..se van sumando los valores anteriores de los histoy points. Como se muestra en la grafica


Control de Sprint por su valor y % de relevancia.



En esta grafica medimo el valor de cada sprint por senmana respecto a los history points asignados, como vemos el sprint mas pesado el el ultimo ya que tiene mas peso en funcionalidades generales y estructura de4 trabajo en general. Por tal motivo al cierre se biene mas importancia en el 4 sprint, obvio que se medira por cada historia de usurios para poder ir avanzando. Solo como dato de referencia el ultimo sprint vale el 50% del proyecto, ya que tiene el mayor numero de funcinalidades en detalle no tanto en cantidad ya que en general entre mas avanzamos en el proyecto las hotorias de usuarios son menores que lo veremos en la siguente grafica de historias de usuarios.

Historias de usuario.

En esta grafica medimos el avacne por cada historia de usuario para poder ver en cual estamos con areas de oportunidad asi como las que ya se generaron de forma completa o parcial para poder avancear mas en los sprints y asi ir midiendo como vamos avanzando en cada historia de usuario hasta el final .

Proyecto



****

**Esta es una captura de pantalla de cómo es que va quedando el desarrollo del proyecto en general, para poder ir avanzando de forma mas eficiente se va midiendo los avances al final de cada junta daily…**

**REPORTE DE CAMBIOS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **# ITERACIÓN** | **ID DE CAMBIO** | **Identificador (ID) de la Historia** | **Enunciado de la Historia** | **Alias** | **Estado** | **Dimensión / Esfuerzo** | **SEM** | **Interacción  (Sprint)** | **MODIFICACIÓN REALIZADA** | **FECHA DE MODIFICACIÓN** | **SE MODIFICAN TAREAS?** | **RESPONSABLE DEL  CAMBIO** | **ROL DEL  RESPONSABLE** | **MOTIVO DEL CAMBIO** | **COMENTARIOS ADICIONALES** |
| **1** | **1-DALILOG++/16-/ PCOMENTARIOS\_CALIF/DALÍ-LOG-/TIEMPO44363** | 16-/ PCOMENTARIOS\_CALIF/DALÍ-LOG-/TIEMPO | Se requiere definir tiempo de publicación de comentarios en portal | TIEMPO | **BACKLOG AUTORIZADO** | **42** | **1** | 1--SPRINT- SEM-# | Se cambia la historia y el enunciado así como las tareas del enunciado | **16/06/2021** | Si se modifican las tareas para poder dar mejoras en la iteración | **Iván Dalí García Torres.** | **DEVELOPMENT TEAM** | Se aplica el ajuste para poder dar mejores resultados a producto final, además esta iteración no tenía razón de ser solo nos quitaba tiempo y esfuerzo | No aplica |
| **2** | **2-DALILOG++/19-/ PEXAMEN\_VOCA/DALÍ-LOG-/SERVIDOR 44363** | 19-/ PEXAMEN\_VOCA/DALÍ-LOG-/SERVIDOR | Se requiere diseñar la forma en que se enviaran los registros al servidor. | SERVIDOR | **BACKLOG AUTORIZADO** | **68** | **1** | 1--SPRINT- SEM-# | Se cambia la historia y el enunciado así como las tareas del enunciado, realmente se modifica todo lo que está en el enunciado ya que no to tenia razón de ser… se ajusta directamente en el sprint backlog | **16/06/2021** | Si se modifican las tareas para poder dar mejoras en la iteración | **María Alejandra Palacios Robles.** | **DEVELOPMENT TEAM** | Se aplica el ajuste para poder dar mejores resultados a producto final, además esta iteración no tenía razón de ser solo nos quitaba tiempo y esfuerzo | No aplica |
| **3** | **3-DALILOG++/7-/ PREGISTRO\_CONTACTO/DALÍ-LOG-/LOGIN44363** | 7-/ PREGISTRO\_CONTACTO/DALÍ-LOG-/LOGIN | Se requiere diseñar el layout de cómo estará la página de LOGIN | LOGIN | **BACKLOG AUTORIZADO** | **2** | **1** | 1--SPRINT- SEM-# | Se modifica la historia de usuario así como el sprint | **16/06/2021** | Si se modifican las tareas para poder dar mejoras en la iteración | **María Alejandra Palacios Robles.** | **DEVELOPMENT TEAM** | Se realiza la modificación ya que la iteración anterior no se ajustaba a los requerimientos que se necesitaban | No aplica |
| **4** | **4-DALILOG++/3-/ INICIO/DALÍ-LOG-/BANNER44368** | 3-/ PINICIO/DALÍ-LOG-/BANNER | Se necesita desarrollar Banner´s de publicidad buscando colocar los sku de oportunidad. | BANNER | **BACKLOG AUTORIZADO** | **2** | **2** | 2--SPRINT- SEM-# | se modifica el enunciado de la historia para poder generar un mejor resultado final en el entregable | **21/06/2021** | NO, | **Iván Dalí García Torres.** | **DEVELOPMENT TEAM** | Se genera modificación para poder desarrollar primero lo esencial de los entregables y no invertir tiempo en entregables posteriores | No aplica |
| **5** | **5-DALILOG++/13-/ RESPONSIVE/DALÍ-LOG-/RESPONSIVE\_800PX44370** | 13-/ RESPONSIVE/DALÍ-LOG-/RESPONSIVE\_800PX | Definir cómo será la calificación de los usuarios | RESPONSIVE\_800PX | **BACKLOG AUTORIZADO** | **2** | **2** | 2--SPRINT- SEM-# | Se modifica el identificador el enunciado de la historia, y las tareas para poder generar una mejor calidad del entregable | **23/06/2021** | Si se modifican las tareas para poder dar mejoras en la iteración | **Iván Dalí García Torres.** | **PRODUCT OWNER** | Se genera modificación para poder desarrollar primero lo esencial de los entregables y no invertir tiempo en entregables posteriores | No aplica |
| **6** | **6-DALILOG++/20-/ SCROLL\_CARRUSELL/DALÍ-LOG-/SCROL\_VIDEOS44370** | 20-/ SCROLL\_CARRUSELL/DALÍ-LOG-/SCROL\_VIDEOS | Como será el crol del video s que están por ver, definir como se seleccionan los videos que están por verse. | SCROL\_VIDEOS | **BACKLOG AUTORIZADO** | **2** | **2** | 2--SPRINT- SEM-# | Se modifica el identificador el enunciado de la historia, y las tareas para poder generar una mejor calidad del entregable | **23/06/2021** | Si se modifican las tareas para poder dar mejoras en la iteración | **María Alejandra Palacios Robles.** | **DEVELOPMENT TEAM** | Se genera modificación para poder desarrollar primero lo esencial de los entregables y no invertir tiempo en entregables posteriores | No aplica |
| **7** | **7-DALILOG++/21-/ PCERTIFICACION\_FINALIZACION/DALÍ-LOG-/ALERTA44370** | 21-/ PCERTIFICACION\_FINALIZACION/DALÍ-LOG-/ALERTA | Se requiere generar una alerta de finalización de cursos | ALERTA | **BACKLOG AUTORIZADO** | **2** | **2** | 2--SPRINT- SEM-# | Se modifica el identificador el enunciado de la historia, y las tareas para poder generar una mejor calidad del entregable | **23/06/2021** | Si se modifican las tareas para poder dar mejoras en la iteración | **María Alejandra Palacios Robles.** | **DEVELOPMENT TEAM** | Se genera modificación para poder desarrollar primero lo esencial de los entregables y no invertir tiempo en entregables posteriores | No aplica |
| **8** | **8-DALILOG++/3-/ PINICIO/DALÍ-LOG-/BANNER44372** | 3-/ PINICIO/DALÍ-LOG-/BANNER | Se necesita desarrollar Banner´s de publicidad buscando colocar los sku de oportunidad. | BANNER | **BACKLOG AUTORIZADO** | **2** | **4** | 4--SPRINT- SEM-# | Se modifica ya que en esta etapa no es prioridad generar la caja de publicidad No se ha conseguido patrocinadores, SE PASA ESTA ITERACIÓN A LA SEMANA 4 | **25/06/2021** | NO, | **María Alejandra Palacios Robles.** | **DEVELOPMENT TEAM** | Se genera modificación para poder desarrollar primero lo esencial de los entregables y no invertir tiempo en entregables posteriores | No aplica |

El reporte de cambios de iteraciones se mantiene tal cual se planifico desde la ultima revision, se pretende generar cambios hasta el ultimo sprint para poder hacer los cambios no tanto de estructura sino de funcionalidades para mejorar la UX/UI de los usuarios.

**Link a GitHub**

[**https://github.com/IVAN-DALI-GARCIA/NETDALI-LOG-.git**](https://github.com/IVAN-DALI-GARCIA/NETDALI-LOG-.git)

**Link a Trello**

[**https://trello.com/b/WaF9Jxm8/dalilog**](https://trello.com/b/WaF9Jxm8/dalilog)

**REFERENCIAS.**

1.- Julio Roche DERECHOS RESERVADOS DE LA PAGINA . (11/2018). Scrum: roles y responsabilidades. 01/05/2021, de DELOITE.COM Sitio web: https://www2.deloitte.com/es/es/pages/technology/articles/roles-y-responsabilidades-scrum.html

2.- Giuseppe Caltabiano . (Ago 21, 19 | 5 min read ). Qué son los stakeholders, qué tipos existen y de qué manera impactan a una empresa. 01/05/2021, de ROCKCONTENT.BLOG Sitio web: https://rockcontent.com/es/blog/que-es-un-stakeholder/

3.- DERECHOS RESERVADOS DE LA PAGINA. (05/2016). ¿Qué es el Daily Scrum Meeting?. 01/05/2021, de PROGRAMACION Y MAS .COM PYM.COM Sitio web: https://programacionymas.com/blog/daily-scrum-meeting

4.-DERECHOS RESERVADOS DE AUTOR. (05/2016). Daily Scrum ¿Qué es? 01/05/2021, de TODO AGIL.COM Sitio web: https://youssefoufaska.com/daily-scrum/